

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ КОНЫПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯКИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ****ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| 05.12.2023 |  |  | № | 58 |
| д. Малый Конып |

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**«Развитие транспортной системы на территории Коныпского сельского поселения» на 2022-2026 годы**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации муниципальных программ на территории муниципального образования Коныпское сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области, администрация Коныпского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести в муниципальную программу **«**Развитие транспортной системы на территории Коныпского сельского поселения» на 2022-2026 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации от 10.11.2021 № 61 следующие изменения:

 1.1 ПАСПОРТ Программы читать в новой редакции согласно приложению 1.

 1.2 Приложение №1 к Программе – таблицу «Планируемые результаты реализации муниципальной программы сельского поселения Коныпское

«Развитие транспортной системы на территории Коныпского сельского поселения» 2022-2026 годы» читать в новой редакции согласно

 приложению 2.

1.3 Приложение №2 к Программе – таблицу «Перечень мероприятий программы «Развитие транспортной системы на территории Коныпского сельского поселения» 2022-2026 годы» читать в новой редакции согласно приложению 3.

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в информационном бюллетене приложении к газете Коныпский вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления Коныпского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области.

 4. Контроль над выполнением постановления оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Коныпского сельского поселения Кирово-Чепецкого районаКировской области Я.В. Холодцова  |    |

ПОДГОТОВЛЕНО

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель главы администрации Коныпского сельского поселения Кирово-Чепецкого районаКировской области  | Л.Ф. Титова  |   |

Разослать: Дело, бухгалтерия, прокуратура

Титова Лариса Федоровна , 8 (83361) 79-336

 Приложение 1

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы |  «Развитие транспортной системы на территории Коныпского сельского поселения» на 2022-2026 годы» |
| Основание для разработкиПрограммы | Правовыми основаниями для разработки Программы являются:1. [Градостроительный кодекс](http://municipal.garant.ru/document?id=12038258&sub=0) Российской Федерации;2. [Федеральный закон](http://municipal.garant.ru/document?id=86367&sub=0) от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;3. [Постановление](http://municipal.garant.ru/document?id=71196074&sub=0) Правительства РФ от 25.12.2015 N 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| ЗаказчикПрограммы |  Администрация Коныпского сельского поселения, местонахождение: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, д. Малый Конып, ул. Новая, д.6 |
| Исполнитель Программы |  Администрация Коныпского сельского поселения, местонахождение: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, д. Малый Конып, ул. Новая, д.6 |
| Координатор Программы | Глава администрации сельского поселения |
| Цели и задачи Программы  |  Цели Программы: -обеспечение сохранности жизни и здоровья граждан и их имущества, гарантии и законных прав на безопасные условия движения на автодорогах сельского поселения; - повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично - дорожной сети; - предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, создание системы непрерывного обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах и улицах, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма. Задачи:- развитие транспортной системы на территории сельского поселения; - обеспечение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения  |
| Целевые показатели  | - протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог, км.;- общая протяженность автомобильных дорог, км.;- доля автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог,%; - удельный показатель автомобильных дорог, отвечающих требованиям безопасности в расчете на 1 кв.м автомобильных дорог, % |
| Срок и этапы реализации Программы | 2022-2026 г.г. Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные программой, рассчитаны на 5 лет с разбивкой по годам  |
| Объемы и источники финансирования Программы  | Общий объем финансирования Программы составляет:в 2022-2026 годах – 2800,9 тыс. руб.,в том числе:средства бюджета поселения – 2800,9 тыс. руб.Объем финансирования по годам: 2022 год – 489,9 тыс. руб., 2023 год – 510,1 тыс. руб., 2024 год – 587,0 тыс. руб. 2025год – 604,9 тыс. руб. 2026 год – 609,0 тыс. руб.Объемы финансирования муниципальной программы могут подлежать корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджета сельского поселения. Источник - бюджет сельского поселения  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Достижение стопроцентного уровня по показателям, предусмотренным настоящей Программой для мероприятий по каждому году реализации |

 Приложение 2

**Планируемые результаты реализации муниципальной программы сельского поселения Коныпское**

**«Развитие транспортной системы на территории Коныпского сельского поселения» 2022-2026 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы/подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| Бюджет сельского поселении  | Другие источники | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Задача 1**Развитие транспортной системы на территории сельского поселения |  |  | Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог  | км | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Общая протяженность автомобильных дорог  | .км | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 |
| Доля автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог  | % | 33,0 | 35,8 | 42,1 | 49,2 |
| 2 | **Задача 2**Обеспечение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения  |  |  | Удельный показатель автомобильных дорог, отвечающих требованиям безопасности в расчете на 1 кв.м автомобильных дорог  | % | - | - | 3,0 | 3,5 |

 Приложение 3

**Перечень мероприятий программы «Развитие транспортной системы на территории Коныпского сельского поселения» 2022-2026 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации программы(**подпрограммы**) | Перечень стандартныхпроцедур, обеспечивающих выполнение мероприятия суказанием предельныхсроков их исполнения | Источники финансирования | Срокисполнения мероприятия | Всего, (тыс. руб.) | 2022 год  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответст­венный за выполнение мероприятия подпро­граммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2023 ГОД | 2024 ГОД | 2025 ГОД | 2026 ГОД |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |
| 1. | **Задача 1**Развитие транспортной системы на территории сельского поселения | **2022 -2026** | Итого |  | 2800,9 | 489,9 | 510,1 | 587,0 | 604,9 | **609,0** |  |  |
| Средстваместногобюджета | **2022 -2026** | 2800,9 | 489,9 | 510,1 | 587,0 | 604,9 |  **609,0** | администрация поселения |  |
| Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства Федеральногобюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетныеисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 2800,9 | 489,9 | 510,1 | 587,0 | 604,9 |  **609,0** |  |  |
| 1.1 | **Мероприятие 1**Ремонт автодорог местного значения |  | Средстваместногобюджета | **2022 -2026** | 300,0 | 127,0 | 0,0 | 00,0 | 0,0 | 0,0 | администрация поселения |  |
| 2. | **Задача 2**Обеспечение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения  | **2022 -2026** | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средстваместногобюджета | **2022 -2026** | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | администрация поселения |  |
| Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СредстваФедеральногобюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетныеисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | **Мероприятие 1**Проведение информационно-разъяснительной работы с участниками дорожного движения, приобретение материалов для оформления уголков наглядной агитации, совершенствование организации движения транспорта и пешеходов. Внедрение новых технических средств регулирования и контроля за дорожным движением |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средстваместногобюджета | **2022 -2026** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  | администрация поселения |  |
| Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СредстваФедеральногобюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетныеисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | **Мероприятие 3**Содержание автомобильных дорог |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средстваместногобюджета | **2022 -2026** | 1724,1 | 419,9 | 510,1 | 587,0 | 604,9 | 609,0 | администрация поселения |  |
| Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СредстваФедеральногобюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетныеисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | **Мероприятие 4**Паспортизация бесхозяйных объектов |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средстваместногобюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СредстваФедеральногобюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетныеисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по программе** |  | Средстваместногобюджета |  | 2800,9 | 489,9 | 510,1 | 587,0 | 604,9 | 609,0 |  |  |